Deliberazione n. 39 del 26 febbraio 2003
Verbale sospensione dei lavori

Non è conforme alle disposizioni dell’art. 133 comma 4 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 un verbale di sospensione dei lavori nel quale non vengano indicati lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.