Deliberazione n. 61 dell’8 giugno 2005
Progetto esecutivo - obbligatorietà

Pur considerando la non complessità tecnica delle opere da eseguirsi, comunque non rispettano i requisiti per ritenere il progetto definitivo adeguatamente sviluppato quegli elaborati progettuali privi degli elementi informativi e documentali minimi, descrittivi dell’intervento da realizzare, indicati dettagliatamente dall’art. 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e dall’art. 25 e s.s. del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.. Tali carenze assumono maggiore rilievo in considerazione che il progetto risulta essere stato posto a base di gara per l’affidamento dei relativi lavori.

L’Autorità, con determinazione n. 13 del 28 luglio 2004, ha evidenziato che è possibile la deroga della disposizione relativa ai tre livelli progettuali (preliminare, definitivo ed esecutivo) ogni qual volta la differenza di definizione tecnica fra il progetto definitivo e quello esecutivo non sussiste. Ciò non significa che - qualora i lavori riguardino la manutenzione straordinaria di un’opera, nella quale va compresa anche la ristrutturazione, il recupero o la trasformazione dell’opera stessa - non sia obbligatorio redigere il progetto esecutivo, sussistendo certamente una differenza di livello di definizione tecnica fra il progetto definitivo e quello esecutivo.