Deliberazione n. 53 del 21 febbraio 2002
Conferenza dei servizi

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7, co. 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., deve proporre tempestivamente all'amministrazione l'indizione della conferenza dei servizi, qualora si manifesti l'esigenza di acquisire attraverso strumenti acceleratori le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni ed i nulla-osta necessari alla realizzazione dell'opera.

Costituisce inosservanza dell'art. 47 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., la mancata verifica del progetto in ordine alle autorizzazioni di legge necessarie ai fini di rendere immediatamente cantierabile l'intervento.

Verifica progetto

Costituisce inosservanza dell’art. 47 del D.P.R. 21 dicembre 1999 e s.m., la mancata verifica del progetto in ordine alle autorizzazioni di legge necessarie ai fini di rendere immediatamente cantierabile l’intervento.